附件1

沙县区2025年度省级乡村振兴机制创新奖补资金安排表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 奖补资金（万元） | 实施主体单位 | 进度安排 | 成效目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  | 55 |  |  |  |
| 1 | 富口历史文化老街提升改造项目 | 修缮盘活老街闲置房屋1处，用于打造非物质文化展示、书画协会、骑行驿站等老街文旅产业样板间；盘活利用老街闲置土地1处，用于修建旅客休闲广场，增设1.2米楼梯；修缮提升老街沿河立面约50米 | 55 | 富口镇人民政府 | 2025年第一季度完成设计预算，第二季度完成招投标，第三季度施工，第四季度竣工验收 | 促进闲置宅房盘活利用，改善村民居住环境，推动发展老街文旅产业，增加就业岗位 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沙县区2025年度省级乡村振兴机制创新奖补资金绩效目标表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2025年度省级乡村振兴机制创新奖补资金 |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 沙县区农业农村局 | 财政部门 | 沙县区财政局 |  |
| 资金情况 （万元） |  |  | 奖补资金总额 | 55 |  |  |
| 总体目标 | 完善提升乡村振兴创新机制，宣传推广典型经验，探索解决难点堵点问题，打造培育特色品牌，推动好经验、好做法成为工作制度在更大范围推广应用 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 项目单位 | 区域目标值 |
|  | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 乡村振兴机制创新奖补资金 | 乡村振兴机制创新奖补资金 | 区相关 单位 | >=55万元 |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 补助项目个数 | 支持乡村振兴创新机制成果完善、提升、推广的具体项目 | 区相关 单位 | 1个 |
|  |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 相关乡（镇、街道） | 100% |
|  |  | 时效指标 | 任务完成率 | 乡村振兴创新机制2025任务完成情况 | 相关乡（镇、街道） | 100% |
|  | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 基本实现乡村振兴创新机制成果完善、提升、推广 | 基本实现乡村振兴创新机制成果完善、提升、推广 | 相关乡（镇、街道） | 100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村振兴创新机制项目服务对象满意度 | 乡村振兴创新机制项目服务对象满意度 | 相关乡（镇、街道） | >=90% |